Acta de Constitución del Proyecto
Trayecto III

Sistema de gestión para el Departamento de Control Presupuestario de la Universidad Nacional Abierta

Versión 1.0

Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/03/20	1.0	Elaboración del documento	Ing. Bárbara Millan

Índice

1. Información del Proyecto Sociotecnológico
2. Aprobaciones
3. Propósito del Proyecto Socio tecnológico
4. Metas y Objetivos
5. Justificación del Proyecto Socio tecnológico
6. Marco Legal
7. Contexto del Proyecto
8. Planificación del Proyecto
  1. Estructura de Desglose de Trabajo ((EDT)
  2. Roles y Responsabilidades del equipo de proyecto
  3. Gestión de comunicaciones
  4. Diagrama GANTT
  5. Cronograma de hitos
1. Descripción del Sistema de Información (Producto a desarrollar)
2. Criterios de éxito
3. Especificaciones del Alcance del Proyecto
4. Limitaciones y suposiciones
5. Riesgos del Proyecto
6. Enfoque metodológico del Proyecto
7. Entregables del Proyecto

Información del Proyecto Socio tecnológico

Nombre del Proyecto	Sistema de gestión para el Departamento de Control Presupuestario de la Universidad Nacional Abierta
Comunidad	Universidad Nacional Abierta
Nombre Contacto Comunidad	Ing. Jarutzy Negrín
Teléfono Contacto Comunidad	0426-4086907
Correo Electrónico Comunidad	jnegrin@una.edu.ve
Gerentes del Proyecto	T.S.U José Camarinha / T.S.U Rafael Rodríguez / T.S.U Víctor Lara
Fecha Inicio del Proyecto	Enero de 2020
Fecha de Finalización del Proyecto	Diciembre de 2020

2. Aprobaciones

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Coordinador de PNFI	Msc. Willmer Varón
Coordinador de Proyectos Socio Tecnológico	Ing. Humberto Dell
Profesor de Proyecto Socio Tecnológico	Ing. Yakson Verenzuela
Profesor de Gestión de Proyectos	Ing. Kerwins Medina

Propósito del proyecto: La elaboración del Proyecto Socio Tecnológico busca brindar solución a la problemática presentada en el Departamento de Control Presupuestario de la Universidad Nacional Abierta, siendo esta la ineficiencia en la gestión de trabajo del departamento, más específicamente la generación de reportes, la gestión de los egresos e ingresos de la universidad, los cierres de mes y año, y una serie de procesos presupuestarios que se llevan a cabo en el área.
Siendo pues que el departamento, como se mencionó, se encarga de todos los egresos e ingresos que maneja la universidad, el nivel de prioridad de realización del Proyecto Socio Tecnológico es alto, por lo cual se procura garantizar un sistema de calidad para que todas estas funciones puedan llevarse a cabo sin ningún inconveniente y de forma correcta.
Metas y Objetivos: La principal meta es lograr la implementación de un sistema que suplante la metodología actual con la cual se llevan a cabos los procesos regulares en el Departamento de Control Presupuestario de la Universidad Nacional Abierta, obteniendo el desligamiento total que mantiene ahora mismo con el Departamento de Programación, que se encarga de suministrarle la mayoría de la información pertinente con la que en este se trabaja.
  1. Objetivo General: Desarrollar un sistema de gestión para el Departamento de Control Presupuestario de la Universidad Nacional Abierta (UNA).
  2. Objetivos Específicos:
    1. Diagnosticar la situación actual que generan la ineficiencia en los procesos.
    2. Identificar las causas por las cuales el sistema de gestión actual genera ineficiencia en los procesos.
    3. Definir los fines para solventar la ineficiencia que presenta el sistema de gestión.
    4. Desarrollo e implementación un software que sustituya el sistema de gestión actual con el que se cuenta.
Justificación del Proyecto Socio-Tecnológico: El presente Proyecto Socio Tecnológico procura ser de gran beneficio para el organismo en donde se lleva a cabo, siendo este no solo el principal, sino que será de gran ayuda para el ente mayor por el que se rige, que es la misma universidad, ya que este en particular maneja, entre otras cosas, los ingresos y egresos de la misma. Además, está supuesto a la construcción del conocimiento esencial que puede llegar a ser provechoso tanto en un ámbito académico como profesional y laboral.
Por su parte, el proyecto encuentra su relación con el Plan de la Patria 2013-2019 en el siguiente establecimiento: “A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, que persigue que todos vivamos en similares condiciones, La satisfacción de las necesidades sociales está vinculada con el sistema de producción, distribución de bienes y servicios, porque solo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan con la producción de la riqueza social, según sus capacidades, junto con el desarrollo de sus potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer las necesidades sociales.”. Invocando al mismo tiempo al Artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional".
Marco Legal del Proyecto: El Proyecto Socio Tecnológico encuentra su amparo en las siguientes normativas y leyes:
6.1 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo N. º 60. "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos."

Artículo N. º 110. "El estado reconocerá el interés público de la ciencia, tecnología, el conocimiento, la invocación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos para la misma. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta."

### 6.2 La ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación (LOCTI)

Artículo N. º 1. "La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia y tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela, organizar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científico, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento e impulsar el desarrollo nacional."

Artículo N. º 2. "Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y general". ello explica porque el nuevo modelo de país trasciende la visión parcelaria de la actividades científicas como hecho resultante de ejercicios académicos (como proyectos elaborados bajo estricta condiciones de laboratorio) y otorga el derecho al pueblo a participar- desde su propio contexto en la transformación nacional, partiendo del derecho a la vida, al trabajo, la cultura, la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación no subordinación, tal como establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su preámbulo".

Artículo N. º 4. "De acuerdo con esta ley, las acciones en materia de ciencia y tecnología, innovación y sus aplicaciones, estarán dirigida:
Numeral 2. Estimular y promover los programas de formación necesarios para el desarrollo científico y tecnológico del país.
Numeral 5. La coordinación intersectorial de los demás entes y organismos públicos que se dediquen a la investigación, formación y capacitación científica y tecnológica requeridas para apoyar el desarrollo y adecuación del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación."

6.3 Ley Contra los Delitos Informáticos

6.3.1 Sabotaje o Daño a Sistemas

Artículo N. º 7. Todo aquel que con intención destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualquiera de los componentes que lo conforman, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes. La pena será de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades tributarias, si los efectos indicados en el presente artículo se realizan mediante la creación, introducción o transmisión, por cualquier medio, de un virus o programa análogo.

6.3.2 Espionaje Informático

Artículo N. º 11. Toda persona que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes, será penada con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

La pena se aumentará de un tercio a la mitad, si el delito previsto en el presente artículo se cometiere con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro.

El aumento será de la mitad a dos tercios, si se pusiere en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas, como consecuencia de la revelación de las informaciones de carácter reservado.

 6.3.3 Falsificación de Documentos

Artículo N. º 12. Quien, a través de cualquier medio, cree, modifique o elimine un documento que se encuentre incorporado a un sistema que utilice tecnologías de información; o cree, modifique o elimine datos del mismo; o incorpore a dicho sistema un documento inexistente, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias. Cuando el agente hubiere actuado con el fin de procurar para sí o para otro algún tipo de beneficio, la pena se aumentará entre un tercio y la mitad. El aumento será de la mitad a dos tercios si del hecho resultare un perjuicio para otro.

Cronograma de Hitos

Hitos	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Planificación del Proyecto	29/01/20	14/02/20
Abordaje a la Comunidad	5/02/20	17/02/20
Marco Lógico	5/02/20	3/03/20
Acta Constitutiva	5/02/20	19/02/20
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)	5/02/20	21/02/20
Diagrama de Gantt	5/02/20	21/02/20
Modelado del negocio	18/03/2020	08/04/2020
Diseño de Aplicación	13/04/2020	20/04/2020
Diagrama de Estructura	27/04/2020	04/05/2020
Diagrama de Comportamiento	11/05/2020	18/05/2020
Diagrama de Interacción	25/05/2020	01/06/2020
Casos de Uso	08/06/2020	15/06/2020
Diseño de la Base de Datos	22/06/2020	29/06/2020
Términos de Referencias	01/07/2020	8/07/2020
Modelo Vista Controlador (MVC)	13/07/2020	10/08/2020
Fase de prueba	13/08/2020	17/08/2020
Implementación	24/08/2020	31/08/2020
Manual de Usuario	7/09/2020	21/09/2020
Manual Técnico	7/09/2020	21/09/2020
Capacitación de los Usuarios	28/09/2020	05/10/2020
Acta de Conformidad	12/10/2020	19/10/2020
Memoria descriptiva	26/10/2020	02/11/2020
Portafolio	09/11/2020	16/11/2020
Acta de Cierre	23/11/2020	30/11/2020

1. Especificaciones del Alcance del Proyecto: El proyecto plantea la agilización en los procesos presupuestarios que se manejan a nivel general dentro de la institución, buscando atender no solo la necesidad que presenta el departamento a nivel de trabajo, sino que repercutirá en áreas que precisan la información que este les proporciona. Además, se tiene en cuenta la dependencia que existe con el Departamento de Programación, visualizando el desligue entre ambas dependencias dentro de este contexto.
2. Limitaciones y suposiciones: Por su parte, algunos de los factores que han sido considerados como limitantes para el proyecto son los siguientes:
- Entendimiento de las terminologías técnicas empleadas en el área presupuestaria.
- Conocimiento del funcionamiento interno que realiza la aplicación actual por falta de manuales o información.
Riesgos de alto nivel:

ID	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD
1	Situación país que pueda llegar afectar no solamente en un cambio administrativo en la comunidad, sino que repercuta en sus actividades a nivel general.	Alto	Alta
2	Evento natural, ya en desastres naturales o climatológicos que comprometan la integridad de las estructuras de la institución o directamente sus actividades.	Alto	Media
3	Indisponibilidad por parte de los involucrados de la comunidad por factores ajenos al proyecto.	Bajo	Media

1. Enfoque metodológico: La elaboración del presente proyecto encuentra su enfoque metodológico en el uso de guías enfocadas a la administración de proyectos como la son el PMBOK, la cual es un instrumento desarrollado por el Project Management Institute (o PMI), que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un conjunto de procesos, distribuidos a su turno en 5 macroprocesos generales (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre). Además de ello, serán utilizadas las metodologías RUP y UML, que servirán para el análisis, la implementación y la documentación de sistemas orientados a objetos.
2. Entregables del Proyecto:

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	TRIMESTRE
Planificación del Proyecto	Ordenamiento sistemático de las tareas para el logro de los objetivos.	I
Abordaje a la Comunidad	El contacto directo con los integrantes de la comunidad para conocer el contexto de estudio.	I
Marco Lógico	Herramienta de gestión para el diseño, planificación, ejecución y evaluación del proyecto.	I
Acta Constitutiva	Documento donde se define alcance, los objetivos y los participantes del proyecto.	I
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)	Descomposición jerárquica orientada a los entregables del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto.	I
Diagrama de Gantt	Herramienta para planificar y programar tareas que se realizarán a lo largo del proyecto.	I
Modelado del negocio	Representación simplificada de la lógica del negocio; la descripción de la forma cómo cada negocio ofrece sus productos o servicios a los clientes, cómo llega a estos, su relación con ellos y cómo la empresa gana dinero.	II
Diseño de Aplicación	Especificación de los esquemas de diseño y usabilidad de la aplicación.	II
Diagrama de Estructura	Representación de la estructura modular del sistema o de un componente del mismo y definición de los parámetros de entrada y salida de cada uno de los módulos.	II
Diagrama de Comportamiento	Diagramas que muestran diferentes estados de un proceso; plasman de forma gráfica los procesos a programar.	II
Diagrama de Interacción	Descripción de un determinado escenario de un caso de uso; se muestra la interacción entre el conjunto de objetos que cooperan en la realización de dicho escenario.	II
Casos de Uso	Secuencia de acciones realizadas por el sistema, que producen un resultado observable y valioso para un usuario en particular	II
Diseño de la Base de Datos	Modelamiento de los conjuntos de datos y definición de las operaciones que realizarán.	II
Términos de Referencias	Descripción de las características que se pretende tenga el servicio prestado, a través del señalamiento minucioso de las actividades, las características técnicas y los procedimientos que se espera utilice el prestador del servicio.	II
Modelo Vista Controlador (MVC)	Patrón de arquitectura de software que, utilizando 3 componentes (Vistas, Modelos y Controladores) separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación.	II
Fase de prueba	Prueba y evaluación del objeto construido, o el servicio creado.	II
Implementación	Ejecución o puesta en marcha del sistema programado.	II
Manual de Usuario	Documento de comunicación técnica que busca brindar asistencia a los usuarios que usan un sistema.	II
Manual Técnico	Especificaciones técnicas más importantes del sistema desarrollado.	II
Capacitación de los Usuarios	Transferencia de conocimientos realizada durante todo el proceso de implementación del sistema.	II
Acta de Conformidad	Carta por la cual se expresa el reconocimiento por el servicio contratado que ha cumplido a cabalidad los lineamientos del contrato que precedió a la relación laboral y los excelentes resultados obtenidos.	III
Memoria descriptiva	Documento informativo que debe contener la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas para el proyecto.	III
Portafolio	Recopilación en físico de todos los entregables del proyecto.	III
Acta de Cierre	Carta donde se determina el cierre del Proyecto a plena satisfacción del cliente.	III